**Администрация Светлодольского сельсовета**

**Белозерского района**

**Курганской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от “ 24 ” апреля 2019 г. № 15

с. Светлый Дол

**Об утверждении муниципальной долгосрочной Программы «Благоустройство территории Светлодольского сельсовета**

**на 2019-2021 г. г.»**

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Федерального закона от 26.04.2007 №63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведение в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь Уставом Светлодольского сельсовета, Администрация Светлодольского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную Программу «Благоустройство территории Светлодольского сельсовета на 2019-2021 годы» (согласно приложению).

2. Обнародовать данное постановление в Светлодольской сельской библиотеке и на информационных стендах Администрации Светлодольского сельсовета в деревнях: Кирово, Юрково, Орловка, Мендерское, Рассохина.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Главу Светлодольского сельсовета Николая Васильевича Бревнова.

Глава Светлодольского сельсовета Н.В. Бревнов

Приложение к постановлению Администрации

Светлодольского сельсовета Белозерского района

Курганской области № 15 от 24.04.2019 г. «Об

утверждении муниципальной долгосрочной

Программы « Благоустройство территории

Светлодольского сельсовета на 2019-2021 г. г.»

**Муниципальная долгосрочная Программа**

**«Благоустройство территории Светлодольского сельсовета на 2019-2021 г. г.»**

Паспорт муниципальной долгосрочной Программы

"Благоустройство территории Светлодольского сельсоветана 2019-2021 г. г. "

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная программа " Благоустройство территории Светлодольского сельсовета на период 2019-2021 годы " (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Светлодольского сельсовета Белозерского района Курганской области |
| Разработчик Программы | Администрация Светлодольского сельсовета Белозерского района Курганской области |
| Исполнители  мероприятий  Программы: | Администрация Светлодольского сельсовета Белозерского района Курганской области,  организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности (по согласованию) |
| Основные цели Программы | - совершенствование системы комплексного благоустройства территории Светлодольского сельсовета Белозерского района Курганской области;  - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории Светлодольского сельсовета Белозерского района Курганской области;  - совершенствование эстетического вида населенных пунктов на территории Светлодольского сельсовета Белозерского района Курганской области;  - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;  -повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Основные задачи Программы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  - восстановить и реконструкция уличное освещение населенных пунктах;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах размещения ТБО, выполнить зачистки, забуртовать, обустроить подъездные пути;  - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования. |
| Сроки реализации Программы | 2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования  Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2019-2021 годах – 320,0 тыс. рублей, в том числе:  2019 год- 120,0 тыс. руб.  2020 год- 100,0 тыс. руб.  2021год- 100,0 тыс. руб.  средства местного бюджета – 320,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;  - определение перспективы улучшения благоустройства территорииСветлодольского сельсовета Белозерского района Курганской области;  - создание условий для работы и отдыха жителей проживающих на территории сельсовета;  - улучшение состояния территорий Светлодольского сельсовета Белозерского района Курганской области - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования;  - улучшение экологической обстановкиСветлодольского сельсовета Белозерского района Курганской области и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - cсовершенствование эстетического состояния территории;  - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;  - предотвращение сокращения зелёных насаждений;  - увеличение количества высаживаемых деревьев;  - увеличение площади цветочного оформления;  - благоустроенность населенных пунктов поселения. |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия Светлодольского сельсовета, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 10% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

**2.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения**

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

**2.2. Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения**

***2.2.1.Озеленение***

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

***2.2.2. Наружное освещение***

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции, для этого необходимо систематическое финансирование.

***2.2.3. Благоустройство территории***

Благоустройство территории включает в себя озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

. **2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем** **благоустройства поселения**

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2019-2021 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории;

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Светлодольского сельсовета:

-совершенствование системы комплексного благоустройства территории Светлодольского сельсовета;

- повышение уровня внешнего благоустройства и  
санитарного содержания населенных пунктов Светлодольского сельсовета Белозерского района Курганской области;

-совершенствование эстетического вида Светлодольского сельсовета Белозерского района Курганской области;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения;- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах размещения ТБО, выполнить зачистки, буртовку, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2019 - 2021 годы.

Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

- Мероприятия по совершенствованию систем освещения Светлодольского сельсовета;

- Мероприятия по благоустройству мест размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов Светлодольского сельсовета;

- Проведение конкурсов на звание "Лучшее домовладение", «Лучшая улица». Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству придомовой территории.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица 1

**2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений  использования средств программы | Средства инвесторов | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| 1 | Текущее содержание и ремонт уличных конструкций (заборы изгороди) территории поселения |  |  | 18,0 | 18,0 |
| 2 | Озеленение |  |  | 4,0 | 4.0 |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения |  |  | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Анализ воды ремонт и содержание колонок |  |  | 20,0 | 20,0 |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора |  |  | 50,0 | 50,0 |
| 6 | Конкурсная программа "Лучшее домовладение" |  |  | 2,0 | 2,0 |
| 7 | Страхование ГТС |  |  | 14,0 | 14,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 120,0 | 120,0 |

**2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений  использования средств программы | Средства инвесторов | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| 1 | Текущее содержание и ремонт уличных конструкций (заборы изгороди) территории поселения |  |  | 18,0 | 18,0 |
| 2 | Озеленение |  |  | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения |  |  | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Анализ воды ремонт и содержание колонок |  |  | 17,0 | 17,0 |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора |  |  | 30,0 | 30,0 |
| 6 | Конкурсная программа "Лучшее домовладение" |  |  | 3,0 | 3,0 |
| 7 | Страхование ГТС |  |  | 14.0 | 14.0 |
|  | ИТОГО |  |  | 100.0 | 100.0 |

**2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений  использования средств программы | Средства инвесторов | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| 1 | Текущее содержание и ремонт уличных конструкций (заборы изгороди) территории поселения |  |  | 18,0 | 18,0 |
| 2 | Озеленение |  |  | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения |  |  | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Анализ воды ремонт и содержание колонок |  |  | 17,0 | 17,0 |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора |  |  | 30,0 | 30,0 |
| 6 | Конкурсная программа "Лучшее домовладение" |  |  | 3,0 | 3,0 |
| 7. | Страхование ГТС |  |  | 14.0 | 14.0 |
|  | ИТОГО |  |  | 100.0 | 100.0 |

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - АдминистрацияСветлодольского сельсовета Белозерского района Курганской области

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Светлодольского сельсовета.

Исполнитель Программы - Администрация Светлодольского сельсовета Белозерского района Курганской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Светлодольский сельсовет. Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений.

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.

Заместитель Главы Светлодольского сельсовета Н.С. Якушева